|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sprint** | **Tarea** | **Responsable** | **Planif.** | **Real** | **Comentarios** |
| 1 | HU2 \* | Andima Freire | 5h | 8h | |  | | --- | | Reparto de horas entre ambos laboratorios y horas fuera de clase con los 4 miembros presentes | |
| 1 | HU3 \* | Walid Boussaboun | 5h | 8h |
| 1 | Pruebas e integración | Mikel Abad | 5h | 5h |
| 2 | HU1 \* | Xabier Casado | 6h |  |
| 2 | HU4 \* | Walid Boussaboun | 6h |  |

\* Las historias de usuario incluyen: Diseño del modelo, implementación del modelo, pruebas, diseño de la interfaz gráfica, pruebas unitarias.